杭州市城市档案中心三网信号覆盖项目

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：杭州市档案馆

二〇二二年 三 月

目   录

第一章……………………………竞争性谈判公告

第二章……………………………谈判须知

第三章……………………………服务的内容、范围

第四章……………………………合同书

第五章……………………………评定原则和方法

第六章……………………………谈判文件部分格式

第一章  竞争性谈判公告

杭州市档案馆（以下简称“采购人”）发布杭州市城市档案中心三网信号覆盖项目的竞争性谈判公告，邀请符合要求的单位参加本项目的竞争性谈判，并提交密封的谈判响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：杭州市城市档案中心三网信号覆盖项目

采购方式：竞争性谈判

最高限价（元）：490000.00

数量：1

单位：批

简要规格描述：详见采购需求

合同履约期限：详见采购需求

二、申请人的资格要求：

- （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

- （2）具有通信工程施工总承包三级及以上资质；

- （3）具有相关经营范围及同类项目经验，具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录；

- （4）本项目不接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

（1）时间：2022年3月22日至2022年3月28日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30，节假日除外）。

（2）网上获取：请招标人自行在杭州档案网下载http://www.hzarchives.gov.cn/

四、谈判响应文件及递交截止时间：

谈判响应文件应符合谈判文件的要求，并于2022年03月28日10：00时（北京时间）前递交到杭州市城市档案中心项目大会议室，参加谈判单位的代表同时到达项目现场，做好谈判准备。

五、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

采购人：杭州市档案馆

通讯地址：杭州市城市档案中心项目现场（中天之江诚品北侧龙元项目部）

邮编：310004

联系人：黄先生、俞女士

电话：13758113763、13958082803

第二章  谈判须知

- 一、谈判须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 杭州市城市档案中心三网信号覆盖项目 |
| 2 | 谈判内容 | 详见竞争性谈判文件第三章服务的内容、范围。 |
| 3 | 参谈单位的 资格要求 | 按“第一章 竞争性谈判公告”中的“二、参谈单位的资格要求” |
| 4 | 谈判响应文件份数 | 谈判响应文件的份数：正本一份，副本三份。 |
| 5 | 竞争性谈判文件 答疑时间 | 各参谈单位如对竞争性谈判文件有疑问，请将书面材料扫描后的电子版于2022年3月28日10:00前反馈至采购人（邮箱：943954240@qq.com）。采购人仅对参谈单位提出的合理疑问进行答复。 |
| 6 | 谈判响应文件递交截止时间、递交地点；谈判开始时间、谈判地点 | 时间：2022年3月28日10时00分（北京时间） 地点：杭州市城市档案中心项目现场大会议室（中天之江诚品北侧龙元项目部） |
| 7 | 谈判响应文件有效期 | 谈判响应文件有效期为递交谈判响应文件截止时间起60天。 |
| 8 | 最高限价 | 人民币49万元 |
| 9 | 评审办法 | 经评审最低价法 |
| 10 | 其 他 | 本竞争性谈判文件由采购人负责解释。 |

- 谈判人须知

- 一、总则

1.适用范围

1.1为了选择经验丰富、资信业绩良好、技术力量有保障的服务单位，根据《中华人民共和国招标投标法》，本着公开、公平、公正的原则制定本竞争性谈判文件。

1.2本竞争性谈判文件仅适用于“谈判须知前附表”（以下简称“前附表”）所列的谈判。

2.定义

2.1“采购人”系指杭州市档案馆。

2.2“参谈单位”系指参加本次谈判的单位。

2.3“服务”系指前附表第2项所列项目。

3.参谈单位资格要求:

按“第一章 竞争性谈判公告”中的“二、参谈单位的资格要求”

- 二、竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件的构成

5.1竞争性谈判文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  服务的内容、范围

第四章  合同书

第五章  评定原则和方法

第六章  谈判文件部分格式

5.2参谈单位应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款等。参谈单位没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者递交的资料没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是参谈单位的风险，并可能导致其谈判响应文件被拒绝。

6. 竞争性谈判文件的澄清

6.1任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的参谈单位，均应以电子邮件形式通知采购人，采购人对其在“前附表”中所述截止时间之前收到的对竞争性谈判文件的澄清要求均以邮件形式予以答复，同时将答复发布在杭州市档案馆官网上（答复中不包括问题的来源）。

7. 竞争性谈判文件的修改

7.1在递交谈判响应文件截止时间之前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答参谈单位提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

7.2 竞争性谈判文件的修改将在杭州市档案馆官网上进行发布，不单独通知每个参谈单位。

7.3为使参谈单位准备谈判响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长递交谈判响应文件截止时间。

- 三、谈判响应文件的编写

8.要求

8.1参谈单位应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其提供的资料对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则其谈判响应文件可能被拒绝。

9.谈判响应文件的组成

（1）投标函

（2）授权书

（3）初次报价单

（4）参谈单位情况表

（5）拟投入本项目的服务团队人员表

1）企业营业执照复印件

2）证明参谈单位具有履行合同和提供服务所必需的软硬件条件和专业技术能力的相关材料，具备通信工程施工总承包三级及以上资质；

3）证明参谈单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料；

4）其他参谈单位认为有必要提供的资料。

10.报价要求

10.1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲10.2.投标报价应包括现场工作在内的一切相关的费用，含设备费、安装费、人工费、交通费、管理费、利润、规费及税金等所需的一切费用都已包含在投标报价中。

▲10.3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11.谈判保证金（无）

12.谈判响应文件有效期

12.1谈判响应文件从递交之日起，有效期为60天，有效期不足将被视为非响应性文件而予以拒绝。

12.2特殊情况下，在原递交谈判响应文件有效期截止之前，采购人可要求参谈单位同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。参谈单位可拒绝采购人的这种要求，其谈判保证金将不会被没收。接受延长有效期的参谈单位将不会被要求和允许修正其谈判响应文件，而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第11条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

13.谈判响应文件的签署及规定

13.1参谈单位应填写全称，同时加盖公章。

13.2参谈单位应准备一份正本、三份副本。在每一份谈判响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

13.3谈判响应文件正本或副本均须打印，正本由法定代表人或其授权代表签字或盖章，副本可以是正本的复印件。

13.4除参谈单位对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署谈判响应文件的人进行签字。

- 四、谈判响应文件的递交

14. 谈判响应文件的密封和递交

14.1参谈单位应将谈判响应文件用密封袋密封，并加盖公章，并应注明参谈单位名称和地址、项目名称并注明“2022年  月  日  时前不准启封”的字样。

14.2谈判响应文件应由专人递交。参谈单位应将谈判响应文件按上述要求的规定进行密封和标记后，按谈判须知前附表中指明的时间和地址送至谈判地点。因不按本竞争性谈判文件要求进行密封、标记和递交的，或其它一切非采购人原因导致的谈判失误，责任由参谈单位自负。

15.递交谈判响应文件的截止时间

15.1参谈单位应在不迟于“前附表”中规定的截止日期和时间将谈判响应文件递交至“前附表”中指明的地址。

15.2采购人可以按本须知第7条规定，通过修改谈判响应文件适当延长截止期。在此情况下，采购人和参谈单位受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

16. 谈判响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

16.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

16.2谈判响应文件未密封的。

17. 谈判响应文件的修改和撤销

17.1参谈单位在竞争性谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的谈判响应文件，并书面通知采购人，补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。撤回谈判应以书面形式并经法定代表人或授权代表人签署后送达到采购人。

17.2参谈单位的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定编制、密封、标记和递交。

17.3在截止期之后，参谈单位不得对其谈判响应文件做任何修改。

17.4从谈判截止期至参谈单位在承诺书格式中确定的有效期期满这段时间内，参谈单位不得撤回其谈判响应文件，否则取消谈判资格。

- 五、谈判和评审

18、谈判

18.1谈判代表

参加本次谈判的单位须派合格的谈判代表参加竞争性谈判活动并签署谈判响应文件和谈判承诺：谈判代表是法定代表人时，须持有“法定代表人证明”及身份证明；谈判代表是法定代表人的委托代理人，须持有“法定代表人授权委托书”及身份证明。

18.2谈判响应文件及报价的有效期

谈判响应文件及报价的有效期为递交谈判响应文件之日起60天。

18.3递交谈判响应文件截止时间、地点：见“谈判须知前附表”。

18.4谈判开始时间、谈判地点：见“谈判须知前附表”。

19、评审办法

按“第五章 评定原则和方法”。

- 六、授予合同

20、成交单位的确定

20.1成交单位的确定由采购人负责，采购人根据谈判小组的竞争性谈判报告确定排名第一的成交候选人为成交单位。排名第一的成交候选人放弃、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按竞争性谈判文件规定签订合同的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人排序依次确定其他候选人为成交单位，也可重新组织采购。

20.2采购人确定成交单位后将以书面形式发出成交通知书，成交通知书一经发出即对双方具有约束力，成交通知书将作为签订合同的依据。

20.3 采购人对谈判结果不负责解释。

20.4采购人在授予合同时有权对竞争性谈判文件中规定的货物数量和服务予增加或减少。

21、签订合同

21.1成交单位自接到成交通知书后30天内或按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

21.2竞争性谈判文件、成交单位的谈判响应文件及其澄清和承诺文件（如有）等均为签订合同的依据。

21.3成交单位不遵守承诺，擅自修改报价或在接到成交通知书后，借故拖延、拒签合同采购人取消该参谈单位的成交资格，另选其它参谈单位为成交单位或重新组织采购。

21.4签约后，采购过程结束。竞争性谈判响应文件一律不退。

第三章  服务的内容、范围

一、服务内容

杭州市城市档案中心三网信号覆盖项目，包含电信、移动、联通4G信号接入技术服务与配套设施采购、安装与调试，直至运营商验收通过，正常使用，并具备5G平滑升级条件，具体范围包括：市城市档案中心地下室2层、地下室1层、1-5层、6-12层管理用房、13-14层，共计约40000㎡，另包含10部电梯空间，其采购内容及要求如下表所示：

表3-1 采购内容信息表

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三网信号接入业务施工 | 1、安装基站主设备（机柜/箱嵌入式） 2、安装射频拉远设备（壁挂） 3、安装、调测光电转换模块 4、天线安装 5、布放射频同轴电缆1/2"英寸以下 6、分布式天、馈线系统调测 7、安装调测天、馈线附属设备(合路器、分路器(功分器、耦合器))（） 8、敷设硬质PVC管/槽 9、安装波纹软管 10、放绑软光纤（设备机架间放、绑）（15m以下） 11、布放射频拉远单元（RRU）用光缆 12、制作光缆成端接头 13、安装光缆终端盒 14、布放电力电缆单芯(单芯相线截面积)(16mm2以下) 15、安装电表箱 | 平方 | 约40000 |
| 2 | 电梯三网信号接入业务施工 | 1、安装天线 2、安装馈线，安装器件，敷设硬质PVC管/槽 | 台 | 10 |
| 3 | 三网信号接入业务相关技术服务 | 开通所涉及的全过程技术服务工作： 1、根据项目需求进行前期的初设计； 2、现场勘查和记录； 3、根据初设计和勘查结果，完成深化设计和图纸绘制； 4、现场施工完成后的每户设备数据配置； 5、配置后的现场调测；分布式天、馈线系统调测； 6、调测成功后，进行业务开通和开通确认。 | 平方 | 约40000 |
| 4 | 电梯三网信号接入业务相关技术服务 | 开通所涉及的全过程技术服务工作： 1、根据项目需求进行前期的初设计； 2、现场勘查和记录； 3、根据初设计和勘查结果，完成深化设计和图纸绘制； 4、现场施工完成后的每户设备数据配置； 5、配置后的现场调测； 6、调测成功后，进行业务开通和开通确认。 | 台 | 10 |

二、服务要求：

1.设备安装的所有附件费用包含在投标价中；

2.投标人需自行实地踏勘项目现场，根据实际安装环境自行考虑一切相关的安装费用，包括本项目实施所必须的开孔、开洞及修补等，包含在投标价中，中标后采购人不再增加其他与安装有关的配件材料和安装费用。

3.中标单位必须有可靠的售后服务保障及固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标单位在接到采购人通知后，4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

第四章  合同书

说明：合同将由杭州市档案馆（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购单位提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购单位将视作认同。

杭州市城市档案中心三网信号覆盖项目

合同编号：

甲方（采购人）：杭州市档案馆

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据关于招标项目杭州市城市档案中心三网信号覆盖项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

杭州市城市档案中心三网信号覆盖项目，包含电信、移动、联通运营商4G信号接入技术服务与配套设施采购、安装与调试，直至三大运营商验收通过，其采购内容及要求详见配置清单，合同总价￥             （大写人民币：     ），以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，乙方承担由此造成的一切损失。

六、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

七、工期、交货方式及交货地点

1. 工期：合同签订之日起60日历天，具体与装修进度同步；

2. 交货方式：  包工包料    ；

3. 交货地点：杭州市城市档案中心项目现场（中天之江诚品北侧龙元项目部）。

八、货款支付

付款方式：

第一阶段：合同签订之日后支付合同金额的30%为预付款；

第二阶段：货物安装完成后支付至合同金额的70%；

第三阶段：项目验收完成后支付至合同金额的97.5%；

第四阶段：剩余2.5%作为质量保证金，项目质保期满后支付至合同金额的100%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在十五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 甲方组织本项目验收，乙方提供验收必要的设施设备，验收完毕后甲方作出验收结果报告。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，最高不超过合同总值5%的违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲、乙双方协商，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                     地址：

法定（授权）代表人：                    开户行：

签字日期：     年   月   日             开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：    年  月  日

采购内容配置清单表

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三网信号接入业务施工 | 1、安装基站主设备（机柜/箱嵌入式） 2、安装射频拉远设备（壁挂） 3、安装、调测光电转换模块 4、天线安装 5、布放射频同轴电缆1/2"英寸以下 6、分布式天、馈线系统调测 7、安装调测天、馈线附属设备(合路器、分路器(功分器、耦合器))（） 8、敷设硬质PVC管/槽 9、安装波纹软管 10、放绑软光纤（设备机架间放、绑）（15m以下） 11、布放射频拉远单元（RRU）用光缆 12、制作光缆成端接头 13、安装光缆终端盒 14、布放电力电缆单芯(单芯相线截面积)(16mm2以下) 15、安装电表箱 | 平方 | 约40000 |
| 2 | 电梯三网信号接入业务施工 | 1、安装天线 2、安装馈线，安装器件，敷设硬质PVC管/槽 | 台 | 10 |
| 3 | 三网信号接入业务相关技术服务 | 开通所涉及的全过程技术服务工作： 1、根据项目需求进行前期的初设计； 2、现场勘查和记录； 3、根据初设计和勘查结果，完成深化设计和图纸绘制； 4、现场施工完成后的每户设备数据配置； 5、配置后的现场调测；分布式天、馈线系统调测； 6、调测成功后，进行业务开通和开通确认。 | 平方 | 约40000 |
| 4 | 电梯三网信号接入业务相关技术服务 | 开通所涉及的全过程技术服务工作： 1、根据项目需求进行前期的初设计； 2、现场勘查和记录； 3、根据初设计和勘查结果，完成深化设计和图纸绘制； 4、现场施工完成后的每户设备数据配置； 5、配置后的现场调测； 6、调测成功后，进行业务开通和开通确认。 | 台 | 10 |

第五章  评定原则和方法

1、谈判基本原则：

（1）采购人在谈判前将组织三人及以上谈判小组，谈判小组将遵循公平、公正的竞争原则，严格按照谈判文件的要求，对谈判响应文件进行综合分析评价，根据符合谈判需求、质量、服务和报价等进行谈判，谈判最终价格最低者为中标单位。

（2）谈判和资料保密原则：参与谈判各方对涉及谈判项目中的任何信息，不得透露给第三方。

2、谈判要素：

参谈单位递交的谈判响应文件以及谈判过程的承诺。

3、谈判时间：2022年3月28日10:00时（北京时间）开始；

谈判地点：杭州市城市档案中心项目现场会议室。

4、由谈判小组负责本次项目所有谈判工作，包括全程评审、谈判、推荐成交单位、编写谈判报告等。

5、谈判方式及程序：

（1）初审和初评：在对参谈单位资格审查的基础上由谈判小组对参谈单位的谈判响应文件进行初审和初评。根据初审和初评的情况，有权决定对初评中最差的参谈单位取消参加竞争性谈判资格的权力。

（2）谈判和承诺

对进入谈判的参谈单位的谈判响应文件进行评审、质疑和澄清。在此阶段，谈判小组就参谈单位递交的谈判响应文件进行技术和商务谈判，根据评审和谈判情况可要求参谈单位作出必要的承诺和第二次报价，以满足项目的最大需求。

经谈判小组认可后，最后一次报价为参谈单位的最终谈判报价。

谈判时，参谈单位代表必须到达指定的地点，并及时解释和澄清谈判文件内容及作出承诺等，该承诺与谈判响应文件具有同等的效力。

（3）谈判结果确定：

◆确定规则：谈判必须遵循公平、公正的竞争原则，最大限度地保护当事人的权益，谈判小组应严格按照谈判文件的技术、商务要求，在谈判和承诺的基础上对谈判文件进行综合分析评价，编制谈判报告。谈判小组必须严格遵守保密规定，不得泄露谈判有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响谈判公平、公正的任何其他活动。

◆评审细则：

经谈判，谈判小组结合各参谈单位的谈判承诺、最终谈判报价，在审查谈判响应文件的基础上，按照公平、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应谈判文件的要求并有履行合同能力的谈判最终价格最低者为中标单位。

6、成交通知和合同授予

（1）成交通知书：评定结果经采购人领导小组确定后发出成交通知书，采购人无义务向未成交单位解释落选原因，不退回谈判响应文件。

（2）合同签订：在确定成交单位后30天内，成交单位、采购人双方签订合同。如成交单位不按规定时间、地点与采购人签订合同，按自动放弃成交权利处理。

7、采购人有权变更项目实施内容和数量，成交单位不得拒绝，工作量适当增加或减少时，成交单位的成交价和服务承诺不变。

第六章  谈判文件部分格式

附件1：

投标函

致：

我公司已研究 杭州市城市档案馆中心三网信号覆盖项目竞争性谈判文件的全部内容，同意接受竞争性谈判文件的全部内容和要求，以本谈判响应文件向贵方竞争性谈判文件的全部内容进行谈判。

1、我公司谈判报价      万元（大写：      ）。

2、本次谈判的服务团队负责人是            ；

3、我方将按照招竞争性谈判文件的所有要求，提供优质的服务。

4、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我方将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

6、本谈判响应文件自递交贵方之日起60天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我公司具有约束力。

7、如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判，或成交后放弃成交，拒签协议的，视为我方自愿放弃此次谈判。

8、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

参谈单位                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件2：

法定代表人授权书

本人            （姓名）系                         （参谈单位名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  杭州市城市档案馆中心三网信号覆盖项目谈判项目的谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

参谈单位：                       （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证明号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证明号码：

年         月        日

附件3：

报价一览表（初次报价）

项目名称：杭州市城市档案馆中心三网信号覆盖项目

报价人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

时间：     年    月    日

| 序号 | 名称 | 描述 | 单价（元） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室B1、B2、1-5F、6-12F管理用房、13-14F | 符合运营商接入要求 |  |  |
| 2 | 电梯10部 | 符合运营商接入要求 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |
| 报价（含税）： 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |  |

附件4：

参谈单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 公司总经理 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 帐号： |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为参谈单位的正式员工，提供2021年3月社保缴费名单。

2、公司、职工的资格、资质、职称等提供相关证书的复印件并加盖参谈单位公章；

3、提供参谈单位在企业注册地以外设立分支机构的相关证明材料。

参谈单位                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件5：

### 拟投入本项目的服务团队人员表

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 职称 | 专业 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参谈单位                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字或盖章）

日期：    年    月   日